## Отчет по оценке эффективности и результативности

реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.»

за 2022 год

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.» осуществлялась согласно механизму оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области  от 08.12.2021 № 66.  По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году  непосредственные и конечные показатели, предусмотренные по программе на отчетный год, достигнуты в полном объеме (исполнение 33 %). Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме.

Таблица 1

АНАЛИЗ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пла- новое зна- чение |  | факти- ческое значе- ние |  | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | абсо- лютное (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Цели - повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждений и предприятий за счет сокращения платежей за топливо, тепло и электроэнергию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи - сохранение стабильности за счет приобретение ТЭР учреждениями и внедрения новых технологий, нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы. | бюджет поселения | 27,1 |  | 80,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 | администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Итого по программе |  | бюджет поселения | 27,1 |  | 80,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 | администрация Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области |

Таблица 2

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относи- тельное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| - Доля объектов в процентах от общего числа | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| - снижение потребления энергоресурсов не менее чем в % | % | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |

Таблица 3

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.»

| Целевые показатели | Еди- ница из- ме- ре- ния | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | в целом по программе * |  |  |
|  |  | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля объектов в процентах от общего числа | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение потребления энергоресурсов не менее чем в % | % | 50 | 30 | 60 | 50 | 40 | 80 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |

* графа 9 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы.

Таблица 4

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.»

ЗА 2022 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко результативна |  |
| S = 0 | результативна | Итоговая сводная оценка, соответствует 2022 году |
| S < 0 | низко результативна |  |

Таблица 5

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гражданцевского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022 – 2027 гг.»

| N п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансиро- вания (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результа- тивности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 3 / 4) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (приобретение и установка энергосберегающих ламп) | 216,4 | 216,3 | 1 | 0 |